Sękowa, 09.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa ścieżki edukacyjnej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. Ścieżka buczynowa – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjnie - edukacja ekologiczna.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa

tel. 018 3518016, fax  018 18 354-03-10

NIP 738-10 13- 686

- TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) prowadzone jest z zastosowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Sękowa”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżki edukacyjnej obejmującej poniższe elementy:

- tablica informacyjna (rys. I -7) - 1 szt. działka 30/4 obręb Wapienne,

- tablica informacyjna trójstronna  (rys. I -11) - 1 szt. działka 33/5 obręb Wapienne,

- punkty przystankowe (rys. I - 10) - 9 szt. działki  33/2, 33/3, 577, 579, 582, 33/4, 33/5, 33/6, 33/11 obręb Wapienne,

- drogowskaz (rys. drogowskaz) - 4 szt.  działka 36, 24/1, 33/11, 83, 579 obręb Wapienne,

- ława (rys. II - 1) - 2 szt. działka 33/5, 582 obręb Wapienne,

- stół z ławami (rys. II - 2) - 1 szt. obręb działka 33/5 obręb Wapienne.

Ławy oraz stół z ławami należy wykonać bez fundamentów pokazanych na rysunkach, należy je ustawić na elementach betonowych (np. płytkach).

Wszystkie elementy małej architektury należy wykonać z drewna iglastego i zimpregnować impregnatem w kolorze TIK.

Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż na elementach ścieżki:

- plansz kompozytowych (aluminium, polietylen) o wymiarach 115 cm x 80 cm – 4 szt.,

- plansz kompozytowych (aluminium, polietylen) o wymiarach 21 cm x 29,7 cm – 9 szt.,

- tabliczek kierunkowych kompozytowych (aluminium, polietylen) o wymiarach 15 cm x 45 cm - 7 szt.,

Treść merytoryczną plansz i tabliczek dostarczy Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykonania i montażu plansz i tabliczek na stelażu.

Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:

- pozyskanie map do celów projektowych w wymaganym zakresie,

- sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem załączonych do niniejszego zapytania szkiców i rysunków (załącznik nr 3) we wskazanej lokalizacji (załącznik nr 4) oraz zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym,

- uzyskanie akceptacji dokumentacji technicznej przez Zamawiającego,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie ścieżki edukacyjnej w zakresie wskazanym niniejszym zapytaniu.

Uwaga: ewentualne odniesienia w dokumentacji niniejszego postępowania do określonego wyrobu, źródła pochodzenia, patentu należy traktować wyłącznie jako przykładowe propozycje autorów tych dokumentów, które nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia i nie są dla Wykonawców wiążące.

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 16.10.2020 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

- KRYTERIA OCENY OFERT / OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

Zamawiający przy ocenie  i wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami

i  ich wagami – cena 100%.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Zamawiający stosuje wynagrodzenie ryczałtowe. Przygotowując ofertę, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia. W cenie oferty należy ująć wszystkie usługi i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

Cena oferty uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz   wszelkie inne opłaty związane  z wykonywaniem robót.

Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

- MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty (sporządzone ściśle wg wzoru stanowiącego zał. nr 1) należy składać w Urzędzie Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa lub pocztą elektroniczną na adres ugsekowa@sekowa.pl do dnia 17.07.2020 r.

- INNE POSTANOWIENIA

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień do złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania, przesunięcia terminu, unieważnienia lub niedokonania wyboru propozycji cenowej bez podania przyczyny. W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

- Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Jacek Pięta, jacekp@sekowa.pl, 18 351 80 16 wew. 30

Załączniki  do zapytania ofertowego:

- Formularz oferty

- Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

- Szkice i rysunki

- Orientacyjna lokalizacja elementów

- Przykładowe zdjęcia elementów